浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     杨自栋                      填表日期：2020 年11月 10 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 竹林机械化经营设备研发-系列竹林机械化经营关键技术与装备研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.1至2019.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江省农业机械研究院、浙江省林业科学研究院 、永康市威力园林机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 杨自栋 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 项目方案设计与统筹 |  |
|  |  | 倪益华 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 竹笋检测装置设计 |  |
|  |  | 倪忠进 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 竹材去稍装置设计 |  |
|  |  | 姚立健 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 竹木整株挖掘装置设计 |  |
|  |  | 杨秀芳 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 样机试验及分析 |  |
|  | 经费总额 | 170 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 170万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 10万元 | 材料费 |  | 45万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 27万元 | 燃料动力费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 30万元 | 会议费 |  | 5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 21万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 13.6万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 170 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 109.3万元 |
|  | 阶段性成果 | 针对竹林集约化生产和竹木产业调整升级的需求，研究开发了适合丘陵山地竹林机械化经营所需的关键技术两项，成套系列装备五套。整个项目分别获4项发明专利和4项实用新型专利授权，发明专利申请受理并公开2项，实用新型专利申请并受理4项，发表学术论文12篇，依托项目培养硕士研究生12名，全部完成了项目任务书的技术经济指标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 10万元 |  | 材料费 |  | 40.7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 5.2万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 19.5万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 40万元 |  | 劳务费 |  | 16.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 13.6万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 1）便携式冬笋探测仪 3万元，2）履带式液压竹木连根整株采伐挖掘机 15万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 提出了一种基于时域反射的冬笋探测方法，研发出了一款成本较低、操作方便的便携式冬笋探测仪。经试验检测冬笋探测准确率能达到70%左右，可节约25%以上的探寻时间。针对毛竹笋用林规模化经营要求，创新一体化作业模式，研发了系列垦复施肥设备从而实现林地的耕整垦复及竹林深施肥的要求。系列机具经检测最大施肥深度可达35cm，工作效率达2亩/小时，可适用于不同地形地貌的笋用林垦复深施肥的需要。研发了由采伐装置、驱动装置、夹持装置、升降装置等四个模块组成履带式液压竹木连根整株采伐挖掘机，采用弧形刀具往复整株采挖毛竹，具有非常好的创新性。针对丘陵山地无序生长的毛竹快速采伐的需要，研发了基于直流电机驱动的自动往复剪切式的便携式电动剪竹机。通过发放调查问卷等方式开展市场调研确定了竹蔸挖掘机的性能参数要求，研发了两种形式的的竹蔸挖除方式与对应设备，其中圆筒旋切式竹蔸挖掘机经试验检测最大采伐竹蔸直径可达11cm，生产率可达3个/分钟，研发的振动式竹蔸挖掘机技术技术成熟、性能稳定已在永康市奥驰动力机械工具厂建立竹蔸挖掘机示范生产线1条。研发了电动自走式竹木定长切断机、履带式电动切断运输一体机及便携式电动毛竹去梢机，可在产地方便高效地完成毛竹的定长切断、运输及去梢等作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费结余19.3万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 初定2020.12.20 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。